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Số:          /UBND
V/v đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


        Đông Sơn, ngày      tháng      năm 2026



Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi.
Thực hiện Công văn bản số 6982/STC-THQH ngày 10/08/2026 của Sở Tài chính về đề xuất nhu cầu điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương; 
Căn cứ tình hình thực hiện và nhu cầu vốn của dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH04 trên địa bàn xã Đông Sơn, Ủy ban nhân dân xã Đông Sơn báo cáo và đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 cho dự án như sau:

1. Thông tin chung về dự án

- Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH04.

- Nhóm dự án: Dự án khởi công mới năm 2026.

- Tổng mức đầu tư/tổng dự toán được duyệt: 14.500,00 triệu đồng.

- Nguồn vốn: Ngân sách địa phương.

- Kế hoạch vốn năm 2026 đã được giao: 2.615,00 triệu đồng.

- Giải ngân kế hoạch vốn năm 2026: 2.615,00 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

2. Tình hình thực hiện và nhu cầu vốn năm 2026

Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH04 là công trình được triển khai khởi công mới trong năm 2026, có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, kết nối các khu dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương, phát triển sản xuất và từng bước hoàn thiện các tiêu chí về hạ tầng trên địa bàn xã Đông Sơn.

Đến nay, kế hoạch vốn năm 2026 được cấp có thẩm quyền giao cho dự án là 2.615 triệu đồng và đã được giải ngân 2.615 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn được giao. Kết quả này cho thấy dự án có khả năng tổ chức thực hiện và giải ngân vốn tốt, đáp ứng yêu cầu về tiến độ thực hiện dự án. Tuy nhiên, theo tiến độ triển khai thực tế, khối lượng thực hiện và kế hoạch thi công trong thời gian còn lại của năm 2026, dự án có nhu cầu vốn lớn hơn số vốn kế hoạch năm 2026 đã được giao. Trong khi đó, nguồn lực ngân sách địa phương của xã Đông Sơn hiện nay còn hạn chế, không đủ khả năng cân đối bổ sung vốn cho dự án theo nhu cầu và tiến độ thực hiện. Việc không được bổ sung kịp thời nguồn vốn có thể ảnh hưởng đến tiến độ thi công, thanh toán khối lượng hoàn thành và hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư đã bố trí cho dự án.
3. Nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung vốn

Để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công đã bố trí và đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, UBND xã Đông Sơn kính đề nghị Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung khoảng 10,5 tỷ đồng trong kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương cho dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH04 từ nguồn vốn được điều chỉnh, bổ sung giữa các đơn vị/dự án có khả năng giải ngân thấp hoặc không sử dụng hết kế hoạch vốn được giao.

UBND xã Đông Sơn cam kết, sau khi được cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung vốn, địa phương sẽ tập trung chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện dự án đúng tiến độ; quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, đúng quy định; thực hiện thanh toán khối lượng hoàn thành theo quy định và cam kết giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026 được giao, điều chỉnh, bổ sung cho dự án.
(Chi tiết có Phụ lục kèm theo)

4. Kiến nghị

UBND xã Đông Sơn kính đề nghị Sở Tài chính quan tâm, xem xét tổng hợp nhu cầu của địa phương, tham mưu UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương cho dự án Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐH04, ưu tiên bố trí từ nguồn vốn điều chỉnh của các dự án, đơn vị không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

UBND xã Đông Sơn kính đề nghị Sở Tài chính quan tâm, xem xét và tổng hợp tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định./.
	Nơi nhận:  
- Như trên;

- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- BQLDA ĐTXD xã;
- VP HĐND&UBND xã;

- Lưu: VT, XD.
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